## Sprint Reviews and Sprint Retrospective

## Sprint 1

**Sprint Review**

Jag levererade det som var planerat att göra under sprinten, dock borde jag ha lagt till några extra uppgifter då jag överskattade tiden men om det misstaget händer igen så gör jag det på nästa sprint. Man har nu en menylayout och man kan skapa medlemmar samt visa en lista över dom.

**Sprint Retrospective**

Jag skattade alltför mycket tid på varje uppgifterna, det hade varit bättre med mindre sprintar eller mer arbete. Jag ska tänka på detta till nästföljande sprint och lägga in lagom mycket arbete för att fylla ut arbetstiden. Jag har haft det svårt att veta hur mycket jag har arbetat under dagen då jag kanske jobbar en halvtimme sen springer jag och gör något annat. Detta är en följd av mina slarvighet, då jag borde skriva ner det eller vara noggrannare.