## Sprint Reviews and Sprint Retrospective

## Sprint 1

**Sprint Review**

Jag levererade det som var planerat att göra under sprinten, dock borde jag ha lagt till några extra uppgifter då jag överskattade tiden men om det misstaget händer igen så gör jag det på nästa sprint. Man har nu en menylayout och man kan skapa medlemmar samt visa en lista över dom.

**Sprint Retrospective**

Jag skattade alltför mycket tid på varje uppgifterna, det hade varit bättre med mindre sprintar eller mer arbete. Jag ska tänka på detta till nästföljande sprint och lägga in lagom mycket arbete för att fylla ut arbetstiden. Jag har haft det svårt att veta hur mycket jag har arbetat under dagen då jag kanske jobbar en halvtimme sen springer jag och gör något annat. Detta är en följd av mina slarvighet, då jag borde skriva ner det eller vara noggrannare.

## Sprint 2

**Sprint Review**

Jag fixade det som var planerat i god tid samt lite till. Jag la till båtfunktion till mitt program eftersom jag hade tid över så nu kan man lägga till båtar och beskriva dom för varje medlem. Jag tyckte att det passade med tanke på vad vi har jobbat innan. Jag har testad den lite snabbt och den verkar fungera i överlag samt så har jag kommenterat och snyggat till koden. Jag har även testad att skriva kod på ett annat sätt som jag har läst med hjälp av något som heter controllers, models och views.

**Sprint Retrospective**

Den här gången körde med jag med en lagom utvald mängd arbete, slutresultatet av sprinten stämde överens med idealtiden och den faktiska arbetstiden rätt så bra. Jag har med detta även haft enklare att hålla mig inom mina deklarerade arbetspass, vilket har känts underbart. I överlag har det gått bra kanske till och med bättre än den förra sprinten.